Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЗВАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.08.2021   №58

д. Взвад

О внесении изменений в муниципальную программу Взвадского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Взвадского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в муниципальную Программу Взвадского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Взвадского сельского поселения от 11.11.2013 №111:

1.1. В паспорт муниципальной Программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории  Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы», утверждённую постановлением Администрации Взвадского сельского поселения № 111 от 11.11.2013 внести следующие изменения:

1.1.1.  изложить пункт 5. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы в следующей редакции:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | Цель - Организация благоустройства территории Взвадского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 — Уборка и озеленение территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание и ремонт элементов благоустройства | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 1.1.2. | Площадь обкошенных населённых пунктов, кв.м | 500 |  | 500 | . 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| 1.1.3 | Вывоз мусора, шт. | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.4 | Обустройство зоны отдыха на территории территориального общественного самоуправления «улица Заводская», в рамках реализации проекта местной инициативы граждан, на основании Протокола общего Собрания жителей ТОС «улица Заводская» от 23.03.2017 №1, шт. | - |  | - | - |  | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.5 | Обустройство зоны отдыха на территории территориального общественного самоуправления «улица Речная», в рамках реализации проекта местной инициативы граждан, на основании Протокола общего Собрания жителей ТОС «улица Речная» от 23.11.2017 №1, шт. | - |  | - | - |  | - | 1 | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.6 | Замена окон в здании МАУ Взвадский СДК, расположенного по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д.Взвад, ул. Заводская, д.1, шт., в соответствии с решением собрания членов ТОС «улица Заводская» от 26.02.2018 года | - |  |  | - |  | - | 1 | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.7 | Приобретение и установка детской площадки на территории ТОС «улица Никольская», в рамках реализации проекта местной инициативы граждан | - |  | - | - |  | - | - | - | 1 | - | - | - |  |  |
| 1.1.8 | Благоустройство спортивной площадки на территории ТОС «улица Взвадская», приобретение и установка спортивной конструкции, в рамках реализации проекта местной инициативы граждан | - |  | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.9 | Ремонт кровли здания Взвадского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д.Взвад, ул. Заводская, д.1, в рамках реализации проекта местной инициативы граждан | - |  | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.10 | Проведение дезинфекции общественных территорий Взвадского сельского поселения | - |  | - | - |  | - | - | - | 8 | - | - | - |  |  |
| 1.1.11 | Благоустройство колодцев в д.Взвад по ул.Озёрная около д.13 и д.Корпово | - |  | - | - |  | - | - | - | - | 2 | - | - |  |  |
| 1.1.12 | Приобретение скамеек и урн для мусора на детскую площадку в д.Чертицко | - |  | - | - |  | - | - | - | - | 4 | - | - |  |  |
| 1.2. | Задача 2 - Освещение улиц на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Электроэнергия (квт/час) | 24000 |  | 42912 | 49632 |  | 49632 | 49200 | 49100 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 |  |  |
| 1.2.2 | Количество светильников, подлежащих техническому обслуживанию (шт.) | 50 |  | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 |  |  |
| 1.2.3 | Установка дополнительного освещения на территории поселения | - |  | - | - |  | - | - | - | - | 3 | - | - |  |  |
| 1.3. | Задача 3 - Содержание и ремонт мест захоронения на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Содержание мест захоронения, шт. | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 1.3.2 | Количество договоров заключенных на вывоз мусора, шт. | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.3.3 | Количество спиленных деревьев | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 1.3.4 | Благоустройство гражданского кладбища на территории ТОС «улица Ильменская», в рамках реализации проекта местной инициативы граждан | - |  | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального ремонта: Благоустройство Воинского захоронения - Новгородская область, Старорусский район, Взвадское сельское поселение, д.Чертицко | - |  | - | - |  | - | - | - | - | 1 | - | - |  |  |
| 1.3.6 | Восстановление и благоустройство воинского захоронения в д. Чертицко | - |  | - | - |  | - | - | - | - | 1 | - | - |  |  |
| 1.4 Задача 4- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Взвадском сельском поселении на 2014-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество светильников переведенных на автоматическое управление (шт.) | 8 |  | 5 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 1.4.2 | Модернизация светильников уличного освещения (замена действующих светильников на светодиодные лампы) и благоустройство территории, прилегающей к линии электропередач (Увидеть каждый будет рад весь в фонарях наш светлый Взвад»), в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 2. | Цель - Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача - Создание и развитие инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество реализованных проектов по благоустройству территории сельского поселения (ед.) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 3. | Цель – Создание для жителей сельского поселения благоприятных санитарно-экологических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача – Обустройство на территории сельского поселения площадок для накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество обустроенных контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |

*Целевые показатели муниципальной программы определяются на основе данных ведомственной отчетности и определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения по Форме № 1-МО.

1.1.2.  изложить пункт 6. Объёмы и источники финансирования  муниципальной программы в следующей редакции:

| Год | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет муниципального района | бюджеты поселений |  | внебюджетные средства |  | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 2014 | 0 | 0 |  | 0 | 242,6 |  | 0 |  | 242,6 |
| 2015 | 0 | 0 |  | 0 | 463,7 |  | 0 |  | 463,7 |
| 2016 | 0 | 0 |  | 0 | 421,5 |  | 0 |  | 421,5 |
| 2017 | 40,4 | 0 |  | 0 | 583,6 |  | 0 |  | 624,0 |
| 2018 | 108,2 | 0 |  | 0 | 473,9 |  | 0 |  | 582,1 |
| 2019 | 751,5 | 0 |  | 0 | 560,6 |  | 0 |  | 1312,1 |
| 2020 | 565,4 | 289,8 |  | 0 | 376,8 |  | 49,5 |  | 1281,5 |
| 2021 | 1618,1 | 0 |  | 0 | 502,6 |  | 154,0 |  | 2274,7 |
| 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 248,6 |  | 0 |  | 248,6 |
| 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 89,4 |  | 0 |  | 89,4 |
| Всего | 2083,6 | 289,8 |  | 0 | 3963,3 |  | 203,5 |  | 6540,2 |

.

1.1.3. изложить таблицу Мероприятия муниципальной программы «Организация благоустройства  территории  и содержания объектов  внешнего благоустройства  на территории  Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы» в следующей редакции:

Мероприятия муниципальной программы «Организация благоустройства  территории  и содержания объектов  внешнего благоустройства  на территории  Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Реализация подпрограммы «Уборка и озеленение территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы » | Администрация Взвадского сельского поселения | 20142023 - | 1.1.1-1.1.10 | бюджет сельского поселения Областной бюджет Внебюджетные средства | 0 | 97,8 | 79,7 | 239,9 | 238,2 | 47,1 | 94,7 421,8 | 107,8 549,3 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2. | Реализация подпрограммы «Освещение улиц на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы» | Администрация Взвадского сельского поселения | 2014-2023 | 1.2.1-1.2.2 | бюджет сельского поселения Областной бюджет | 218,5 | 287,6 | 298,6 | 336,3 | 321,8 | 250,5 | 161,2 48,4 | 219,0 48,3 | 68,6 | 59,4 |
| 3. | Реализация подпрограммы «Содержание и ремонт мест захоронения на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы | Администрация Взвадского сельского поселения | 2014-2023 | 1.3.1-1.3.4 | бюджет Взвадского сельского поселения областной бюджет | 0 | 48,6 | 43,2 | 47,8 | 5,2 | 50,0 51,5 | 5,4 | 24,8 600,5 | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы» | Администрация Взвадского сельского поселения | 2014-2023 | 1.4.1-1.4.2 | бюджет Взвадского сельского поселения областной бюджет | 20 | 30 | 0 | 0,0 | 16,9 | 213,0 700,0 | 0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |
| - 5 | Реализация подпрограммы «Комплексное развитие территории Взвадского сельского поселения на 2020-2023 годы» | Администрация Взвадского сельского поселения | 2020-2023 | 2.1.1 | Бюджет Взвадского сельского поселения Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,5 95,2 289,8 49,5 | 126,0 420,0 54,0 | 150,0 | 0 |

1.2. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы «Уборка и озеленение территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы» муниципальной программы Взвадского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2020 годы» заменив:

1.2.1. изложить пункт 4. «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» подпрограммы в следующей редакции:

| Год | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет муниципального района | бюджеты поселений |  | внебюджетные средства |  | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 2014 | 0 | 0 |  | 0 | 21,7 |  | 0 |  | 21,7 |
| 2015 | 0 | 0 |  | 0 | 97,8 |  | 0 |  | 97,8 |
| 2016 | 0 | 0 |  | 0 | 79,7 |  | 0 |  | 79,7 |
| 2017 | 0 | 0 |  | 0 | 239,9 |  | 0 |  | 239,9 |
| 2018 | 0 | 0 |  | 0 | 238,2 |  | 0 |  | 238,2 |
| 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 47,1 |  | 0 |  | 47,1 |
| 2020 | 421,8 | 0 |  | 0 | 94,7 |  | 0 |  | 516,5 |
| 2021 | 1261,9 | 0 |  | 0 | 107,8 |  | 100,0 |  | 1469,7 |
| 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 10,0 |  | 0 |  | 10,0 |
| 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 10,0 |  | 0 |  | 10,0 |
| Всего | 1683,7 | 0 |  | 0 | 946,9 |  | 100,0 |  | 2730,6 |

1.2.2.  изложить таблицу мероприятия подпрограммы «Уборка и озеленение территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы» в следующей редакции:

Мероприятия подпрограммы «Уборка и озеленение территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023  годы»

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 12 13 14 15 16 |
| 1. | Задача1. Уборка и озеленение территории Взвадского сельского поселения 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | скашивание травы | Администрация Взвадского сельского поселения | 2014-2023 годы | 1.1 | Бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 11,0 | 15,0 2,0 10,4 0 0 0 1,0 |
| 1.3 | Вывоз мусора | Администрация Взвадского сельского поселения | 2014-2023 годы | 1.3 | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 36,7 40,6 37,8 10,0 10,0 |
| 1.4 | Обустройство зоны отдыха на территории территориального общественного самоуправления «улица Заводская», в рамках реализации проекта местной инициативы граждан, на основании Протокола общего Собрания жителей ТОС «улица Заводская» от 23.03.2017 №1, шт. | Администрация Взвадского сельского поселения | 2014-2023 годы | 1.4 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет |  |  |  | 59,0 0 0 0 0 40,4 |
| 1.5 | Обустройство зоны отдыха на территории территориального общественного самоуправления «улица Речная», в рамках реализации проекта местной инициативы граждан, на основании Протокола общего Собрания жителей ТОС «улица Речная» от 23.11.2017 №1, шт. | Администрация Взвадского сельского поселения |  | 1.5 | Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  | 30,0 0 0 0 0 0 54,1 |
| 1.6 | Замена окон в здании МАУ Взвадский СДК, расположенного по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д.Взвад, ул. Заводская, д.1, шт., в соответствии с решением собрания членов ТОС «улица Заводская» от 26.02.2018 года | Администрация Взвадского сельского поселения |  | 1.6 | Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  | 10,0 0 0 0 0 0 54,1 |
| 1.7 | Приобретение и установка детской площадки на территории ТОС «улица Никольская», в рамках реализации проекта местной инициативы граждан | Администрация Взвадского сельского поселения | 2019 | 1.7 | Бюджет поселения |  |  |  | 0 |
| 1.8 | Благоустройство спортивной площадки на территории ТОС «улица Взвадская», приобретение и установка спортивной конструкции, в рамках реализации проекта местной инициативы граждан | Администрация Взвадского сельского поселения | 2019 | 1.8 | Бюджет поселения |  |  |  | 0 |
| 1.9 | Ремонт кровли здания Взвадского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Новгородская область, старорусский район, д.Взвад, ул. Заводская, д.1, в рамках реализации проекта местной инициативы граждан | Администрация Взвадского сельского поселения | 2019 | 1.9 | Бюджет поселения |  |  |  | 0 |
| 1.10 | Обустройство зоны отдыха на территории территориального общественного самоуправления «деревня Отвидино», в рамках реализации проекта местной инициативы граждан | Администрация Взвадского сельского поселения | 2020 | 1.10 | Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  | 20,0 69,5 |
| 1.11 | Организация работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Администрация Взвадского сельского поселения | 2020 | 1.11 | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  | 61,7 32,0 |
| 1.12 | Установка контейнерных площадок на территории поселения | Администрация Взвадского сельского поселения | 2020 | 1.12 | Областной бюджет |  |  |  | 110,0 |
| 1.13 | Приобретение и установка элементов благоустройства (беседки, скамейки, урны) на территории поселения | Администрация Взвадского сельского поселения | 2020 | 1.13 | Областной бюджет |  |  |  | 119,0 |
| 1.14 | Установка оконных блоков МАУ Взвадский СДК | Администрация Взвадского сельского поселения | 2020 | 1.14 | Областной бюджет |  |  |  | 61,6 |
| 1.15 | Установка тренажеров в д.Подборовка «Спорт для всех!» в рамках проекта поддержки местных инициатив | Администрация Взвадского сельского поселения | 2021 | 1.15 | Местный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства |  |  |  | 70,0 500,0 100,0 |
| 1.16 | Благоустройство колодцев в д.Взвад по ул.Озерная около д.13 и д.Корпово | Администрация Взвадского сельского поселения | 2021 | 1.15 | Местный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства |  |  |  | 23,5 |
| 1.17 | Приобретение скамеек и урн для мусора на детскую площадку в д.Чертицко | Администрация Взвадского сельского поселения | 2021 | 1.13 | Местный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства |  |  |  | 25,8 |

1.3. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы «Освещение улиц на  территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы» муниципальной программы Взвадского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы» заменив:

1.3.1.  изложить пункт 4. «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»  в следующей редакции:

|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 218,5 | 0 | 218,5 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 287,6 | 0 | 287,6 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 298,6 | 0 | 298,6 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |  | 336,3 | 0 | 336,3 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |  | 372,7 | 0 | 372,7 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 250,5 | 0 | 250,5 |
| 2020 | 48,4 | 0 | 0 |  | 161,2 | 0 | 209,6 |
| 2021 | 48,3 | 0 | 0 | 0 | 219,0 | 0 | 267,3 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 0 | 68,6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 0 | 59,4 |
| ВСЕГО | 96,7 | 0 | 0 |  | 2272,4 | 0 | 2369,1 |

1.3.2.  изложить таблицу мероприятия подпрограммы «Освещение улиц на территории Взвадского сельского поселения   на 2014-2023 годы» в следующей редакции:

Мероприятия подпрограммы «Освещение улиц на территории Взвадского сельского поселения   на 2014-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Задача - Освещение улиц на территории Взвадского сельского повеления на 2014-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата электроэнергии | Администрация поселения | 2014-2023 | 1.1 | Бюджет поселения | 218,5 | 287,6 | 298,6 | 318,3 | 372,7 | 250,5 | 160,2 | 219,0 | 68,6 | 59,4 |  |
| 1.2 | Техническое обслуживание светильников | Администрация поселения | 2014-2023 | 1.2 | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Приобретение и установка светодиодных ламп уличного освещения на территории Взвадского сельского поселения | Администрация поселения | 2020 | 1.3 | Местный бюджет Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1,0 48,4 |  |  |  |  |
| 1.4 | Установка дополнительного освещения на территории поселения | Администрация поселения | 2021 | 1.3 | Местный бюджет Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 48,3 | 0 | 0 | 0 |  |

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Взвадский вестник».

Глава администрации    Взвадского сельского поселения                                С.В. Колесова