- В администрацию Взвадского

- сельского поселения

- Приложение - к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Взвадского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

(отчетный год)

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

- ЭФ = (пэф1+пэф2+..) /n, где

- ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы;

- пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

- n - число подпрограмм муниципальной программы.

ЭФ = (100+93)/2 =96,5

- Заместитель Главы администрации

- Взвадского сельского поселения                               И.Ю. Костина

- «12» марта 2021 год

- В администрацию Взвадского

- сельского поселения

- Приложение - к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Взвадского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Взвадского сельского поселения на  2014-2023 годы»

муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы»

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,9 | 25 | 22,5 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,9 | 20 | 18 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий | 0,9 | 15 | 13,5 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,9 | 5 | 4,5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,9 | 5 | 4,5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) *** | х | х | х | 93 |

_____________________________________________________________________________

*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

**в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

*** Сумма баллов по графе 6.

Заместитель Главы  администрации

Взвадского сельского поселения                                 И.Ю. Костина

12 марта 2021 года

- В администрацию Взвадского

- сельского поселения

- Приложение - к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Взвадского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Взвадского сельского поселения на  2014-2023 годы»

муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы»

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) *** | х | х | х | 100 |

_____________________________________________________________________________

*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

**в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

*** Сумма баллов по графе 6.

Заместитель Главы  администрации

Взвадского сельского поселения                                 И.Ю. Костина

12 марта 2021 года

- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Взвадского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2020 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Взвадского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:<*> | 517,3 | 476,4 | 0 | 0 | 0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 0 | 0 |  | 207,3 | 207,3 | 166,4 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Взвадского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» | 380,4 | 377,0 | 0 | 0 | 0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 70,4 | 67,0 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы» | 136,9 | 99,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,9 | 136,9 | 99,4 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д.Взвад, улица Заводская, протяжённостью 350 м | 2020 | выполнено |  |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д.Корпово, ул.Лесная, протяжённостью 88 м | 2020 | выполнено |  |
| 3 | Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог | 2020 | выполнено |  |
| Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Очистка населённых пунктов сельского поселения от снега и наледи | 2020 | выполнено |  |
| 2. | Проведение дезинфекции автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 | выполнено |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений

целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 0,441 | 0,438 | 0,438 |  |  |
| 2. | Процент отремонтированных дорог от общей протяжённости автомобильных дорог (%) | 10,2 | 10,1 | 10,1 |  |  |
| 3 | Количество составленных смет (шт.) | 3 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Количество проведённых экспертиз (шт.) | 3 | 2 | 2 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяжённость очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи (км.) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |  |
| 2. | Протяжённость паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |  |
| 3. | Процент паспортизированных автомобильных дорог от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Проведение дезинфекции автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 4,3 | 4,3 |  |  |

Заместитель Главы  администрации

Взвадского сельского поселения                                 И.Ю. Костина

12 марта 2021 года